# Договор № 17/НИР-2026 на выполнение научно-исследовательской работы

г. Екатеринбург, 12 января 2026 г.

ООО «Вектор-Аналитика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора, и кафедра интеллектуального анализа данных университета, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего кафедрой, заключили настоящий договор о нижеследующем.

# 1. Предмет договора

Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу «Поиск по архиву исследовательских файлов с цитированием источников» (далее — НИР), а Заказчик обязуется принять и оплатить её результаты. Техническое задание приведено в приложении 1 и является неотъемлемой частью договора.

# 2. Этапы, сроки и стоимость

| Этап | Содержание | Срок сдачи | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и разметка эталонного корпуса | 15 марта 2026 г. | 120 000 |
| 2 | Разработка прототипа системы поиска | 30 апреля 2026 г. | 180 000 |
| 3 | Испытания и итоговый отчёт | 15 июня 2026 г. | 100 000 |

Общая стоимость работ составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей, НДС не облагается. Оплата каждого этапа производится в течение 15 банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки этапа.

# 3. Порядок сдачи и приёмки

По завершении этапа Исполнитель передаёт Заказчику отчёт и акт сдачи-приёмки. Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем доработок. Доработки выполняются Исполнителем в срок не более 20 рабочих дней за свой счёт.

# 4. Ответственность сторон

За нарушение сроков сдачи этапов Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости этапа. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает пени в том же размере.

# 5. Конфиденциальность и права на результаты

Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам сведения, полученные в ходе выполнения НИР, в течение 3 (трёх) лет после окончания действия договора. Исключительные права на программный код принадлежат Заказчику; Исполнитель сохраняет право использовать результаты в учебных и научных целях с указанием источника финансирования.

# 6. Срок действия и расторжение

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 июля 2026 г. Любая из сторон вправе расторгнуть договор, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 календарных дней; выполненные к этому моменту этапы оплачиваются в полном объёме.

# 7. Прочие условия

Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.